# Protokoll Teamcall

| Datum | 22.10.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:15 Uhr |
| Ort | Discord |
| Teilnehmende | Betül, Emin, Nico |
| Abwesend | – |
| Protokoll |  |
| Use Case | UC 2 – Prozess & Transaktion: Einkauf & Lager (Rehaklinik Küppelsmühle, Ansprechpartner: Riel) |

## Agenda

1. Scope des Use Cases

2. Datengrundlage

3. Kontaktaufnahme mit Riel / Rehaklinik

4. Fragenkatalog für das Auftraggebergespräch

5. Rollenverteilung

6. Teamregeln

7. GitHub: Repository, Meilensteine und Issues

8. Plan bis zum Initial Review (03.11.)

## 1. Scope des Use Cases

Ergebnis: Das Team fokussiert sich auf Einkauf & Lager.

Begründung: Der Bereich passt am besten zum Charakter „Prozess & Transaktion“: Der Agent arbeitet mit Daten und Tools, statt nur Texte zu erzeugen. Der Nutzen ist messbar (Engpässe, Überbestände, Zeitaufwand), und die Prozesskette von der Bedarfserkennung bis zur Bestellung ermöglicht eine End-to-End-Lösung. Ob der Vergleich von Lieferantenangeboten als Teilschritt integriert wird, wird mit dem Auftraggeber geklärt.

## 2. Datengrundlage

Wir erhalten fiktive Daten aus der Datensammlung der Klinik. Die Bereitstellung der Daten ist noch anzufragen; Umfang, Format und Realitätsnähe sind noch offen. Da es sich um fiktive Daten handelt, lässt sich der Nutzen der Lösung nur abschätzen und nicht real messen; dies wird als Annahme bzw. Grenze dokumentiert.

## 3. Kontaktaufnahme mit Riel / Rehaklinik

- Betül hat Herrn Trost um die Folien von Niklas gebeten, in denen der Prozess beschrieben ist, um sie vor dem Termin nächste Woche nachvollziehen zu können. Außerdem wurde ihm Lesezugriff auf das GitHub-Repository angeboten; dafür wurde die mit seinem GitHub-Account verknüpfte E-Mail-Adresse erfragt.

- Bis zur Antwort von Herrn Trost warten wir mit der detaillierten Prozessaufnahme, da der Prozess in den Folien beschrieben ist.

- Ein Gesprächstermin mit Riel bzw. der Klinik ist noch anzufragen.

## 4. Rollenverteilung

Grundlage ist das gemeinsame Board mit Stärken und Arbeitsweisen der Teammitglieder.

| Perspektive | Hauptverantwortlich | Unterstützung |
| --- | --- | --- |
| Prozess & Anforderungen | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Agentendesign (Logik, Prompts, Tools) | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Technische Umsetzung | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Daten & Wissen | [ergänzen] | [ergänzen] |
| UX & Integration | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Qualität & Evaluation | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Projektorganisation & Moderation | [ergänzen] | [ergänzen] |
| Dokumentation & KI-Nutzungsübersicht | [ergänzen] | [ergänzen] |

## 5. GitHub: Meilensteine und Aufgaben

- GitHub dient als Planungs- und Versionsumgebung für Meilensteine, Aufgaben (Issues), Protokolle, Entscheidungen und Code.

- Emin trägt die Meilensteine (Review-Termine laut Kick-off) und die zugehörigen Aufgaben ein.

- Protokolle, Entscheidungslog und KI-Nutzungsübersicht werden im Ordner docs abgelegt.

## Entscheidungen

| Nr. | Entscheidung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Fokus auf Einkauf & Lager | Siehe Punkt 1 |
| E-02 | Arbeit mit fiktiven Daten der Klinik | Vom Auftraggeber bereitgestellt |
| E-03 | GitHub als Planungs- und Versionsumgebung | Aufgaben, Protokolle, Entscheidungen und Code an einem Ort |

## Aufgaben

| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Status / Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Meilensteine und Aufgaben in GitHub anlegen | Emin | erledigt (22.10.) |
| A-02 | Mail an Herrn Trost wegen Folien von Niklas und Repo-Zugang | Betül | erledigt (22.10.) |
| A-03 |  |  |  |
| A-04 |  |  |  |
| A-05 |  |  |  |
| A-06 |  |  |  |

## Offene Fragen

- Wann und über wen erhalten wir die fiktiven Daten (Umfang, Format, Realitätsnähe)?

- Dürfen die fiktiven Daten im Repository abgelegt werden?

- Wünscht Herr Trost Lesezugriff auf das Repository (Antwort ausstehend)?

- Wird der Vergleich von Lieferantenangeboten Teil des Use Cases?

## Nächster Termin

Datum / Uhrzeit: [ergänzen]

Themen: Auswertung der Antwort von Herrn Trost, Sichtung der Folien und Daten, Ist-Prozess, Vorbereitung Initial Review (03.11.)

## KI-Nutzung in diesem Termin

| KI-Anwendung | Nutzung / Funktion |
| --- | --- |
| Claude – Anthropic – https://claude.ai | Protokollvorlage und Ausformulierung des Protokolls, Vorschläge für Meilensteine und Issues, Prozessskizze |

Initial Review 03.11

First Solution Review 17.11

V1 / End-to-End 01.12

Midterm Review 08.12

Pre-Break Checkpoint 15.12

Evaluation Review 12.01

Final Readiness Review 19.01

Final Demo & Project Review 26.01

Ende der Projektphase 29.01